RELATÓRIO SEMANAL

Desenvolvimento do SenhaHub

Projeto: SenhaHub — Supermercado Pompeia

Período de referência: 25 a 31 de agosto de 2026

Data de elaboração: 1º de setembro de 2026

Fonte: Estado atual do repositório local, histórico Git e documentação técnica

Status do código: Alterações locais ainda não commitadas

Resumo executivo. O foco da semana foi reforçar a operação física do SenhaHub: modularização do backend, evolução do fluxo de impressão do totem, criação da ponte Bluetooth para a impressora do tablet do Açougue da Loja 2, sinais Realtime com fallback e melhorias de clareza nas telas de acompanhamento e TV.

# 1. Visão geral das entregas

| Frente | O que foi desenvolvido | Resultado observado |
| --- | --- | --- |
| Backend | Reorganização modular do servidor e novas rotas locais. | Código separado por domínio e API preparada para a operação local. |
| Impressão | Fila física, Realtime, heartbeat e impressora Bluetooth dos tablets. | Totem e tablets passam a ter fluxos de impressão dedicados e protegidos. |
| Experiência | Feedback do QR Code, acompanhamento, tablet e TV do Açougue. | Fluxos mais claros para cliente, atendente e operação da loja. |
| Qualidade | Documentação, configuração de ambiente e testes direcionados. | Sintaxe validada e 30 testes direcionados aprovados. |

Síntese baseada nas alterações locais identificadas no projeto.

# 2. Entregas de desenvolvimento

## 2.1 Reorganização da arquitetura do backend

O servidor foi reorganizado de uma estrutura concentrada em arquivos na pasta server/ para uma divisão por responsabilidades. A nova organização agrupa autenticação, dados locais, integrações externas, quiosques e impressão, notificações e componentes de plataforma.

- Autenticação e políticas de senha foram concentradas em server/auth.

- Acesso ao PostgreSQL local, repositório e compatibilidade legada foram separados em server/data.

- Sessões de totem, fila de impressão e recibos ESC/POS passaram para server/kiosk.

- Observabilidade, prontidão de produção e helpers de rota passaram para server/platform.

- Integrações de clima, vídeo e runtime Supabase foram isoladas em server/integrations.

As rotas da aplicação, os aliases HTTP e os testes foram atualizados para usar essa nova estrutura. O objetivo prático é reduzir acoplamento e facilitar a manutenção das diferentes modalidades de operação do SenhaHub.

## 2.2 Impressão física e operação dos tablets

Foi desenvolvido o fluxo específico para a impressora Bluetooth POS-5890A-L, ligada ao tablet que ficará próximo ao Açougue da Loja 2.

- Foi criada a fila dedicada tablet-pompeia-01, restrita ao setor acougue-loja-2 e à loja-2, com papel de 58 mm.

- A emissão pelo tablet passou a criar um trabalho de impressão e a devolver o printJob para acompanhamento do cliente.

- Foram adicionadas rotas para consultar o trabalho do tablet, atualizar o heartbeat do agente e obter a configuração pública do Realtime.

- O agente Node.js passou a drenar trabalhos pendentes, aplicar tentativas com espera progressiva e manter registro local para evitar reimpressões.

- O agente passou a receber um sinal Realtime quando há novo trabalho, mantendo polling de fallback a cada 30 segundos e heartbeat padrão a cada 60 segundos.

- Foi criado o módulo Android que lista impressoras pareadas, solicita permissões Bluetooth, mantém um serviço em primeiro plano e envia ESC/POS pela conexão Bluetooth clássica/RFCOMM.

## 2.3 Melhorias de experiência e telas operacionais

- A tela de acompanhamento de senha ganhou estados explícitos para QR Code inválido, expirado, já utilizado e erro de comunicação, além de botão de nova tentativa e retorno automático ao início.

- A leitura bem-sucedida do QR Code passou a exibir uma confirmação temporária, e o fluxo foi ajustado para leitores de tela e foco de teclado.

- O tablet passou a apresentar o resultado da emissão junto com o status do trabalho de impressão.

- A TV do Açougue foi ajustada para consultar clima e vídeos por rotas do próprio sistema, com suporte a fonte de vídeo resolvida pelo backend e reprodução automática.

- A folha de estilos recebeu ajustes de hierarquia visual, tamanhos e estados de feedback para as telas de acompanhamento e TV.

## 2.4 Segurança, configuração e documentação

- Foram separados tokens de autenticação para o totem e para a impressora Bluetooth do tablet, com validação por kioskId.

- A configuração do agente Realtime pode ser descoberta por rota protegida, sem colocar a chave de serviço do Supabase no tablet ou no computador da impressora.

- O Content Security Policy foi ajustado para retirar a dependência direta do clima externo e restringir as origens de mídia necessárias para a TV.

- Os guias de impressão, agente Windows, infraestrutura e ambiente foram atualizados, incluindo as variáveis da impressora do tablet e da nova migration Realtime.

- A dependência @supabase/supabase-js foi incorporada para suportar o canal Realtime do agente.

# 3. Validação realizada

As validações abaixo foram executadas sobre o estado atual do projeto:

| Verificação | Resultado | Leitura |
| --- | --- | --- |
| Checagem de sintaxe | Aprovada | O comando de verificação do projeto terminou sem erro. |
| Testes direcionados | 30/30 | Observabilidade, política de senha, impressão, agente e prontidão de produção passaram. |
| Suíte completa | 30/73 | 43 testes não chegaram a executar por falha na inicialização dos servidores de teste; é necessária uma rodada de correção do ambiente de testes. |

A falha da suíte completa indica problema na inicialização dos servidores de teste, não uma reprovação funcional individual de cada caso.

# 4. Pontos para continuidade

- Consolidar as alterações locais em commits separados por frente — arquitetura, impressão, Android e interface — para facilitar revisão e rastreabilidade.

- Corrigir a inicialização dos servidores usados pelos testes de orquestração e PWA antes de considerar a suíte completa verde.

- Aplicar e conferir a migration 20260823130843_print_job_realtime_signal.sql no ambiente alvo.

- Gerar o APK do agente Android e realizar teste físico com a POS-5890A-L, incluindo perda de rede, reinício do tablet e confirmação de não reimpressão.

- Validar em loja o tablet, os tokens exclusivos e o heartbeat do agente.

# 5. Conclusão

O desenvolvimento avançou principalmente na preparação do SenhaHub para uma operação física mais completa e resiliente. A parte mais relevante foi a integração da impressão dedicada do tablet com segurança, fila e agente Android, acompanhada pela modularização do backend e por melhorias de feedback ao cliente. O código apresenta validações direcionadas positivas, mas ainda requer a regularização do ambiente de testes e a validação física da impressora antes de ser tratado como concluído em produção.

# Anexo — principais evidências no projeto

- server/server.js e os módulos em server/auth, server/data, server/integrations, server/kiosk, server/notifications e server/platform.

- scripts/print-agent.js, scripts/print-agent/runtime.js e scripts/print-agent/realtime.js.

- android/print-agent, com a tela de configuração e o serviço Bluetooth da impressora.

- app/api/local-postgres/print, app/api/local-postgres/tablet e supabase/migrations/20260823130843_print_job_realtime_signal.sql.

- public/acompanhar.html, public/acompanhar.js, public/tv-acougue.js, public/tablet.js e public/styles.css.